DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO  SAN  ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

FORMATO  PARA INFORME DE GESTIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2012

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CAPITAL

Línea Temática: AGUA Y AMBIENTE LIBRE DE RESIDUOS

Programa: TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO

Subprograma: Agua Potable

PROYECTO:

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas : descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 Haber Cumplido el 100% anual del seguimiento al mantenimiento de redes de acueducto. | Se ha desarrollado el mantenimiento al 90% de las redes del Departamento de acuerdo al reporte suministrado por la empresa prestadora de los servicios públicos, a esta empresa se la hacen aportes anuales de conformidad al contrato de operación. | San Andres Islas | Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores | Cantidad 8,243.00 | 1.022.881.957.00 |
| A 2015 Haber ampliado las redes de acueducto a 1501 nuevas viviendas | Se amplió la cobertura a 8,243 personas incluyendo renuentes, se transfieren los recursos al FIA, en el marco de los planes Departamentales de Agua para que se ejecuten obras de inversión en el marco de las necesidades existentes. | San Andres Islas | Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores | 8,243.00 | 1.073.503.774,2 |
| A 2015 Haber Implementado un sistema alternativo de acueducto para el sector rural | Con el propósito de ampliar las redes se contrato un ingeniero sanitario quien se encuentra adelantando la estructuración técnica de la ampliación de redes en el sector rural | San Andres Islas | Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores del Sector Rural | Próximos beneficiarios 15000 | 6.400.000.00.00 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: AGUA Y AMBIENTE LIBRE DE RESIDUOS

Programa: TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO

Subprograma: Alcantarillado

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas : descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2014 Haber revaluado los estudios y diseños para la ampliación del sistema de redes de alcantarillado para San Luis y la loma en San Andrés – Sector Rural | Se estructuran los términos de referencia y pliegos de condiciones para la presentación de alternativas para los estudios y diseños del sector Rural de San Andres con recursos disponibles para su desarrollo a través del PDA | SAN ANDRES ISLAS | Posibles Beneficiados Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores | Cantidad 15.000 | 12.000.000.00 |
| A 2015 Haber incrementado en 75 el número de viviendas con el servicio de alcantarillado en el área rural | Se estructuran los términos de referencia y pliegos de condiciones para la presentación de alternativas para los estudios y diseños del sector Rural de San Andres con recursos disponibles para su desarrollo a través del PDA | SAN ANDRES ISLAS | Posibles Beneficiados Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores | 15.000 | 6.800.000.00 |
| A 2015 Haber ampliado a 33.6 Kilómetros de redes de longitud de redes de alcantarillado. | En la actualidad se encuentran redes ampliadas por 29 km, estas obras se ejecutaron a través del plan departamental de aguas. | SAN ANDRES ISLAS | Posibles Beneficiados Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores | 3912 | 4.995.091.851,2 |
| A 2015 Haber implementado y mantenido un sistema de tratamiento integral de lodos y aguas residuales | Se estructuran los términos de referencia y pliegos de condiciones para la presentación de alternativas para los estudios y diseños del sistema con recursos disponibles para su desarrollo a través del PDA | SAN ANDRES ISLAS | Posibles Beneficiados Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores | 78000 | 22.400.000.00 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: AGUA Y AMBIENTE LIBRE DE RESIDUOS

Programa: TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO

Subprograma: Gestión Integral de Residuos Sólidos

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas : descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 Haber cumplido el 100% anual de las acciones estipuladas a corto plazo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS- | A la fecha se han implementado el 65% de las metas establecidas a 2012, Se desarrolla la prestación directa del relleno sanitario Magic Garden, Limpieza de Espacio Público y Zonas Verdes, Retiro de Residuos Especiales y Chatarras , De igual forma las otras entidades que desarrollan políticas del PGIRS, han presentado el avance de cada uno de los procesos | SAN ANDRES ISLAS | Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Adicionalmente la población flotante (Turistas) | Cantidad 78.000.00 | 1.072.543.519 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: AGUA Y AMBIENTE LIBRE DE RESIDUOS

Programa: TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO

Subprograma: Apoyo en la Implementación del Sistema de Saneamiento Básico de Providencia

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas : descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apoyo en la Implementación del Sistema de Saneamiento Básico de Providencia | Se apoyo al municipio de providencia, en distintos procesos y se requirió la ejecución de distintas alternativas de inversión, no obteniendo repuesta por parte del municipio de providencia, se solicito al FIA adelantar contrato de giro directo de los recursos pero esta entidad respondió que habría que esperar las modificaciones del mismo. | PROVIDENCIA | Posibles Beneficiarios Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores | 55000 | 0 |

Dimensión Estratégica: FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CAPITAL HUMANO

Línea Temática: AGUA Y AMBIENTE LIBRE DE RESIDUOS

Programa: TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO

Subprograma:  Política de Planes Sectoriales de Saneamiento

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas : descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) |  | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 Haber Ejecutado el 100% anual de las políticas establecidas en los planes sectoriales | Se obtuvieron recursos de inversión y la aprobación del PAEI 2012, se estructuran los proyectos y los términos de referencia, se ejecutan el 100 % de las obras del PGEI 2011, el comité del PDA aprobó el inicio de contratación de 4 proyectos de estudios y diseños, y 7 proyectos de obra los cuales estaremos iniciando su contratación. Y comprometiendo dichos recursos. | SAN ANDRES | Posibles Beneficiarios Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores | 78.000.00 | 1.100.433759,48 |